|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD PREGRADA** |
| **GRADONAČELNIK** |

KLASA: 361-01/22-01/12

URBROJ: 2140-5-01-22-9

U Pregradi, 19. travnja 2024.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 52. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13., 17/13., 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 05/20, 8/21, 38/22, 40/23), Gradonačelnik Grada Pregrade podnosi Gradskom vijeću Grada Pregrade

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE**

**OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**ZA 2023. GODINU**

**Članak 1.**

**Gradsko vijeće Grada Pregrade na 10. sjednici, održanoj dana 08.12.2022. godine donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, I. Izmjene Programa na 14. sjednici, održanoj 15.06.2023. godine, II. Izmjene Programa na 15**. sjednici održanoj 11.09.2023. godine, **III. Izmjene Programa na 17**. sjednici održanoj 14.12. 2023. godine (Službeni glasnik KZŽ 54/22, 29/23 , 40/23, 66B/23). Gradonačelnik je 29.12.2023. temeljem zakonske mogućnosti donio odluku o preraspodjeli stavaka Proračuna Grada Pregrade za 2023. godinu.

**Za provedbu ovog dijela programa planirana su sredstva u iznosu od** 615.371,05 eura.

Tijekom 2023. godine, Program je izvršen kako slijedi (iznosi su u EUR):

**A. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati**

**I. IZGRADNJA I UREĐENJE PROMETNICA I PROMETNIH POVRŠINA**

1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5/4** |
| 1.1. Radovi | 416.749,62 | 195.125,76 | 49.107,44 | 125.000,00 | 111.240,84 | 88,99% |
| 1.2. Nadzor | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 10.000,00 | 6.174,93 | 61,75% |
| 1.3. Ucrtavanje Nerazvrstanih cesta | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 117.415,77 | 90,32% |
| Namjenski primitci od zaduživanja | 331.807,02 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Prihodi za posebne namjene | 53.089,12 | 53.089,12 | 53.089,12 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | (GRAĐANI) |  |  |  |  |  |
| Pomoći | 39.816,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Ukupno:** | **424.712,98** | **203.089,12** | **53.089,12** | **135.000,00** | **117.415,77** | 86,97% |

2. Rekonstrukcija mostova i odvodnih kanala (Most u Benkovu)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5/4** |
| 2.1. Radovi | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Opći prihodi i primici | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Ukupno:** | **13.272,28** | **13.272,28** | **13.272,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |

3. Izgradnja parkirališta u Ul. Stjepana Škreblina

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4 |
| 3.1. Radovi | 62.379,72 | 62.379,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.2. Nadzor | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.3. Izrada idejnog rješenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Namjenski primitci od zaduživanja | 66.361,40 | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Ukupno:** | **66.361,40** | **66.361,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |

4. Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje uz LC 22079 u naseljima Valentinovo – Benkovo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4 |
| 4.1. Radovi | 64.370,56 | 263.550,01 | 369.950,01 | 342.600,00 | 95.370,05 | 27,84% |
| 4.2. Nadzor | 1.990,84 | 7.049,99 | 7.049,99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3. Izrada projektno-tehničke dokumentacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.875,00 | 98,44% |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Namjenski primitci od zaduživanja | 66.361,40 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pomoći | 13.272,28 | 35.600,00 | 142.000,00 | 125.600,00 | 103.245,05 | 82,20% |
| **Ukupno:** | **79.633,68** | **270.600,00** | **377.000,00** | **360.600,00** | **103.245,05** | 28,63% |

5. Mjere za razvoj brdsko planinskih područja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5/4** |
| 5.1. Radovi | 26.544,56 | 26.544,56 | 36.544,56 | 64.272,28 | 41.168,08 | 64,05% |
| 5.2. Nadzor | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Opći prihodi i primici | 13.272,28 | 13.272,28 | 23.272,28 | 39.272,28 | 14.407,48 | 36,69% |
| Pomoći | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 26.760,60 | 89,20% |
| **Ukupno:** | **26.544,56** | **26.544,56** | **36.544,56** | **69.272,28** | **41.168,08** | 59,43% |

**II. GEODETSKE I USLUGE PROJEKTIRANJA VEZANE UZ IMOVINU GRADA**

1. Projektiranje rekonstrukcije Ul. Kolarija (Nogostup i asfaltiranje)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5/4** |
| 1.1. Usluge | 19.908,42 | 19.908,42 | 19.908,42 | 5.000,00 | 2.156,75 | 43,14% |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Opći prihodi i primici | 19.908,42 | 19.908,42 | 19.908,42 | 5.000,00 | 2.156,75 | 43,14% |

1. Projektiranje i rekonstrukcija nogostupa i asfaltiranje u naselju Valentinovo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5/4** |
| 1.1. Usluge | 26.544,56 | 26.544,56 | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Pomoći | 26.544,56 | 26.544,56 | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

1. Projektiranje biciklističke staze

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5/4** |
| 1.1. Usluge | 19.908,42 | 19.908,42 | 19.908,42 | 19.908,42 | 0,00 | 0,00% |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Opći prihodi i primici | 19.908,42 | 19.908,42 | 19.908,42 | 19.908,42 | 0,00 | 0,00% |

**B. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja**

1. **NABAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5/4** |
| 1.1. Robe | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 | 7.200,00 | 7.977,68 | 110,80% |
| 1.2. Radovi | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.800,00 | 97,68 | 5,43% |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Opći prihodi i primici | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.636,14 | 9.000,00 | 8.075,36 | 89,73% |
| **Ukupno:** | **6.636,14** | **6.636,14** | **6.636,14** | **9.000,00** | **8.075,36** | 89,73% |

**II. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5/4** |
| 1.1. Radovi | 4.424,09 | 4.424,09 | 4.424,09 | 4.424,09 | 2.060,58 | 46,58% |
| 1.2. Robe | 8.848,19 | 8.848,19 | 8.848,19 | 8.848,19 | 1.109,38 | 12,54% |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi za posebne namjene | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28 | 3.169,96 | 23,88% |
|  | (9.290,60 NKN + 3.981,68 NIZ) | (9.290,60 NKN + 3.981,68 NIZ) | (9.290,60 NKN + 3.981,68 NIZ) | (7.290,60 NKN + 5.981,68 NIZ) |  |  |
| **Ukupno:** | **13.272,28** | **13.272,28** | **13.272,28** | **13.272,28** | **3.169,96** | 23,88% |

**II. IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5/4** |
| 1.1. Robe | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 0,00 | 0,00% |
| Izvori financiranja: |  |  |  |  |  |  |
| Opći prihodi i primici | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 0,00 | 0,00% |
| **Ukupno:** | **3.318,07** | **3.318,07** | **3.318,07** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III. Izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5/4** |
| **SVEUKUPNO:** | **700.112,79** | **669.455,25** | **569.493,85** | **615.371,05** | **275.230,97** | **44,73%** |

**Izvori financiranja:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | **Plan** | **I izmjene** | **II izmjene** | **III izmjene** | **Izvršenje** | **Promjena %** |
| **1.** | **Opći prihodi i primici proračuna** | **102.860,17** | **88.315,61** | **86.315,61** | **206.498,77** | **142.055,36** | **68,79%** |
| **2.** | **Prihodi za posebne namjene** | **66.361,40** | **66.361,40** | **66.361,40** | **18.272,28** | **3.169,96** | **17,35%** |
| *2.1.* | *Sufinanciranje građana za asfaltiranje NC (GRAĐANI)* | *53.089,12* | *53.089,12* | *53.089,12* | *5.000,00* | *0,00* | **0,00%** |
| *2.2.* | *Komunalna naknada (NKN)* | *9.290,60* | *9.290,60* | *9.290,60* | *7.290,60* | *0,00* | **0,00%** |
| *2.3.* | *Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (NIZ)* | *3.981,68* | *3.981,68* | *3.981,68* | *5.981,68* | *3.169,96* | **52,99%** |
| **3.** | **Pomoći** | **119.450,52** | **109.961,40** | **181.816,84** | **125.600,00** | **103.245,05** | **82,20%** |
| **4.** | **Namjenski primitci od zaduživanja** | **398.168,42** | **451.361,40** | **235.000,00** | **235.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **5.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov.** | **0** | **0** | **0** | **30.000,00** | **26760,6** | **89,20%** |
| **6.** | **UKUPNO** | **686.840,51** | **715.999,81** | **569.493,85** | **615.371,05** | **275.230,97** | **44,73%** |

Ovo Izvješće Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.