REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/24-02/02

URBROJ: 2140-5-02-24-1

Pregrada, 04. prosinac 2024.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA PREGRADE

Predmet:	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Predlažemo Gradskom vijeću Grada Pregrade da razmotri naveden Prijedlog te nakon rasprave donese Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu u predloženom tekstu.

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.,v.r.

PRILOG DOPISA:

- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 361-01/24-02/02

URBROJ: 2140-5-01-24-2

U Pregradi, 11. prosinac 2024.

-prijedlog

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst, 5/20, 8/21, 38/22, 40/23), Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 23. sjednici održanoj  11. prosinca 2024. godine donijelo je sljedeći

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

| A. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati |  |
| --- | --- |
| I. IZGRADNJA I UREĐENJE PROMETNICA I PROMETNIH POVRŠINA |  |
|  | Plan |
| 1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta |  |
| 1.1. Radovi | 340.000,00 |
| 1.2. Nadzor | 10.000,00 |
| 1.3. Ucrtavanje Nerazvrstanih cesta | 10.000,00 |
| 1.4. Rekonstrukcija mostova i odvodnih kanala | 10.000,00 |
| Izvori financiranja: |  |
| Opći prihodi i primici | 210.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 120.000,00 |
| Pomoći (GRAĐANI) | 40.000,00 |
| Ukupno: | 370.000,00 |
| 2. Mjere za razvoj brdsko planinskih područja |  |
| 2.1. Radovi | 55.000,00 |
| 2.2. Nadzor | 10.000,00 |
| Izvori financiranja: |  |
| Opći prihodi i primici | 25.000,00 |
| Pomoći | 40.000,00 |
| Ukupno: | 65.000,00 |

B. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| I. NABAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| 1.1. Robe | 20.000,00 |
| 1.2. Radovi | 5.000,00 |
| Izvori financiranja: |  |
| Opći prihodi i primici | 25.000,00 |
| Ukupno: | 25.000,00 |
| II. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE |  |
|  | Plan |
| 1. Projekt rekonstrukcije javne rasvjete na području mjesnih odbora. |  |
| 1.1. Radovi | 5.000,00 |
| 1.2. Robe | 15.000,00 |
| Izvori financiranja: |  |
| Prihodi od prodaje imovine i od naknade štete od osiguranja | 20.000,00 |
| Ukupno: | 20.000,00 |
| III. IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA |  |
|  | Plan |
| 1. Opremanje autobusnih stajališta. |  |
| 1.1. Robe | 5.000,00 |
| Izvori financiranja: |  |
| Opći prihodi i primici | 5.000,00 |
| Ukupno: | 5.000,00 |
| SVEUKUPNO: | 485.000,00 |

| Izvori financiranja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. |  | Plan |
| 1. | Opći prihodi i primici proračuna | 265.000,00 |
| 2. | Prihodi za posebne namjene | 120.000,00 |
| 2.1. | Sufinanciranje građana za asfaltiranje NC (GRAĐANI) | 120.000,00 |
| 3. | Pomoći | 80.000,00 |
| 5. | Prihodi od prodaje imovine i od nakn. štete osig. | 20.000,00 |
| 6. | UKUPNO | 485.000,00 |

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se tijekom 2025. proračunske godine.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

VESNA PETEK