REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADONAČELNIK

Klasa:  363-01/18-09/10

UrBroj: 2214/01-02-20-6

U Pregradi, 21.05.2020.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PREGRADE

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2019. godinu

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  Gradonačelnik je dužan podnijeti Gradskom vijeću Grada Pregrade izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2019. godinu, zajedno s izvješćem o izvršenju proračuna Grada.

Predlažemo Gradskom vijeću Grada Pregrade da razmotri navedeno Izvješće te nakon rasprave donese Zaključak u predloženom tekstu.

U privitku:

- Izvješće o izvršenju Programa  gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

- Prijedlog zaključka.

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADONAČELNIK

Klasa:  363-01/18-09/10

UrBroj: 2214/01-02-20-5

U Pregradi, 21.05.2020.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 52. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13., 17/13., 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 05/20), Gradonačelnik Grada Pregrade podnosi Gradskom vijeću Grada Pregrade

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU  PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pregrade na 14. sjednici, održanoj dana 13.12.2018. godine. donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, I. Izmjene Programa na  19. sjednici, održanoj 12.06.2019. godine, II. Izmjene Programa na 22. sjednici održanoj  13.12.2019. godine (Službeni glasnik KZŽ 3/2019, 26/2019, 54/2019). Gradonačelnik je 31.12.2019. temeljem zakonske mogućnosti donio odluku o preraspodjeli stavaka Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu.

Za provedbu ovog dijela programa planirana su sredstva u iznosu od  5.425.350,00 kuna.

Tijekom 2019. godine, Program je izvršen kako slijedi:

Planirana                              Utrošena

sredstva	                        sredstva

I. IZGRADNJA I UREĐENJE PROMETNICA  I  PROMETNIH POVRŠINA

1. Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta    4.580.600,00 kn 			4.486.436,28 kn

2. Nabava prometne signalizacije                           69.000,00 kn			     68.981,25 kn

II. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

1. Projekt rekonstrukcije javne rasvjete na području mjesnih odbora

200.000,00 kn                   	141.324,80 kn

III. IZGRADNJA  RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

- Izgradnja reciklažnog dvorišta

150.000,00 kn 		            130.979,32kn

IV. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

1. Vodoopskrbi objekti i uređaji grade se prema Planu izgradnje trgovačkog društva VIOP d.o.o iz Pregrade (iz proračuna isplaćeno VIOP-u)

225.000,00 kn 	                  	221.828,51 kn

V. IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA

1. Izgradnja autobusnih stajališta                   87.500,00 kn				87.424,19 kn

VI. IZGRADNJA PUNIONICE ZA EL. VOZILA

1. Izgradnja punionice za električna vozila    49.000,00 kn				48.375,00 kn

VII. Ulaganja u poslovnu zonu Pregrada

1. Ulaganja u Poduzetničku zonu Grada Pregrade

64.250,00 kn				         0,00 kn

VIII. SVEUKUPNO: 5.185.349,35 kn

Ovo Izvješće Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Službeni glasnik KZŽ 3/2019, 26/2019, 54/2019) objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa:  363-01/18-09/10

UrBroj: 2214/01-01-20-7

U Pregradi, 28.05.2020.

-prijedlog

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  i članka  32. Statuta grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13, 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 05/20), Gradsko vijeće Grada Pregrade na 25. sjednici održanoj dana 28.05.2020. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2019. godinu.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Tajana Broz