REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADONAČELNIK

Klasa: 363-01/18-09/11

Urbroj: 2214/01-02-20-8

Pregrada, 21.05.2020.  godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PREGRADE

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  Gradonačelnik je dužan  podnijeti Gradskom vijeću Grada Pregrade izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Predlažemo Gradskom vijeću Grada Pregrade da razmotri navedeno Izvješće te nakon rasprave donese Zaključak u predloženom tekstu.

U privitku:

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

- Prijedlog zaključka

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.

REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADONAČELNIK

Klasa: 363-01/18-09/11

Urbroj: 2214/01-02-20-7

Pregrada,  21.05.2020. godine

Na temelju  članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i  članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske  županije“ br. 06/13,17/13, 7/18,16/18- pročišćeni tekst, 5/20) Gradonačelnik Grada Pregrade podnosi Gradskom vijeću Grada Pregrade, slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2019. godinu

1. UVODNE ODREDBE

Gradsko vijeće Grada Pregrade na 14. sjednici, održanoj  dana  13.12.2018. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, I. Izmjene i dopune Programa na 19. sjednici, održanoj dana 12.06.2019. godine, II. Izmjene i dopune Programa na 22. sjednici održanoj 13.12.2019. godine. Gradonačelnik je 31.12.2019. temeljem zakonske mogućnosti donio odluku o preraspodjeli stavaka Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu.

Program kao i njegove Izmjene i dopune objavljene su u Službenom glasniku KZŽ, broj 3/19, 26/19, 54/19.

2. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Za provedbu ovog dijela programa planirana su sredstva u iznosu od 5.499.200,00 kuna, planirana sredstva ostvarena su u sljedećem iznosu

| R.br. | Opis | Planirani Iznos | Ostvareni iznos: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi za posebne namjene | 198.400,00 | 156.180,86 |
| 2. | Šumski doprinos | 18.000,00 | 11.420,82 |
| 3. | Opći prihodi i primici proračuna | 2.427.500,00 | 2.339.273,62 |
| 4. | Vlastiti prihodi | 183.300,00 | 92.981,25 |
| 4. | Pomoći | 1.777.700,00 | 1.581.702,71 |
| 5. | Komunalna naknada | 894.300,00 | 812.320,08 |
| 6. | UKUPNO | 5.499.200,00 | 4.993.879,34 |

3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2019. godini, po vrsti komunalne djelatnosti i s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

| R.br. | Opis | Planirani Iznos | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 2.413.148,00 | 2.200.492,24 |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 2.000,00 | 1.443,71 |
| 3. | Javna rasvjeta | 431.000,00 | 407.247,05 |
| 3.1. | Održavanje javne rasvjete | 80.000,00 | 56.488,72 |
| 3.2. | Električna energija za javnu rasvjetu | 351.000,00 | 350.758,33 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina | 175.000,00 | 152.027,00 |
| 5. | Održavanje građevina i uređaja javne namjene | 64.352,00 | 40.439,13 |
| 6. | Održavanje čistoće javnih površina | 11.000,00 | 10.527,50 |
| 7. | Sanacija šteta od elementarnih nepogoda | 2.402.700,00 | 2.181.702,71 |
| 5. | UKUPNO | 5.499.200,00 | 4.993.879,34 |

Ovo Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Službeni glasnik KZŽ 3/19, 26/19, 54/19) objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/18-09/11

UrBroj: 2214/01-01-20-9                                                                            -prijedlog

U Pregradi,  28.05.2020. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  i članka  32. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13.,17/13., 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20), Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 25. sjednici održanoj dana  28.05.2020. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2019. godinu.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Tajana Broz