KLASA: 325-01/20-01/28

URBROJ: 2214/3-01-20-01

Pregrada, 18.05.2020.

GRAD PREGRADA

OPĆINA HUM NA SUTLI

OPĆINA DESINIĆ

Predmet: Vodoopskrba stanovništva vodoopskrbnog podsustava visoke zone „Žolekov breg“

Vodoopskrbnim podsustavom visoke zone „Žolekov breg“ omogućiti će se opskrba vodom tromeđe grada Pregrade, općine Desinić i općine Hum na Sutli.

Za opskrbu vodom navedenog područja potrebno je izgraditi slijedeće objekte vodoopskrbnog sustava:

- Vodospremnik „Žolekov Breg“, V= 100 m3

- Crpna stanica „Košenine“ Q= 3,0 l/s

- Opskrbni cjevovodi (DN 140 mm – DN 90 mm) L= 9.883 metara za potrošače u naseljima Mala Gora, Druškovec Gora, Brezno gora i Desinić Gora.

- Tlačni cjevovod CS „Košenine“ - VS „Žolekov Breg“ DN 90 mm L= 833 metara

U lipnju 2018. godine započeli su radovi na izgradnji vodospremnika „Žolekov Breg“ i crpne stanice „Košenine“, a tijekom 2019.godine završeni su svi radovi. Ukupna investicija iznosila je 1.963.565,68 kuna. U prosincu 2019. godine, izvršen je tehnički pregled, te je dobivena uporabna dozvola.

Temeljem pozitivno ocijenjenog Zahtjeva za potporu, za podmjeru 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije – provedba tipa operacije  7.2.1 „Ulaganja u  građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u srpnju 2019. godine potpisan je Ugovor o financiranju. Time je osigurano financiranje izgradnje glavnih opskrbnih cjevovoda podsustava „Žolekov Breg“ i tlačnog cjevovoda CS „Košenine“ - VS „Žolekov Breg“. Procijenjeni iznos potpore je 4.632.943,00 kuna, a intenzitet potpore se ostvaruje u visini od 100% (dio iz proračuna Republike Hrvatske, a dio iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj).

Provedba javne nabave za odabir izvođača je završena, kao i jednostavna nabava za stručni nadzor. Trenutno je sva dokumentacija predana Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, radi II faze kontrole, te se uskoro očekuje Odluka o dodijeli sredstava, nakon čega će započeti radovi.

Izgradnjom gore navedenih objekata, biti će stečeni uvjeti za priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu grada Pregrade.

Obilaskom terena cijelog područja napravljen je troškovnik stvarnih troškova, koji obuhvaća sve radove za izgradnju priključaka na javni vodoopskrbni sustav, a uključena su i vodomjerna okna (troškovnik u prilogu).

Ukupan iznos stvarnih troškova za izvođenje svih radova za izgradnju priključaka iznosi 387.225,49 + PDV = 484.031,86 kuna.

Sukladno članku 57. Zakona o vodnim uslugama (NN/66/19) radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakonski posjednik nekretnine koja se priključuje. Obilaskom terena utvrđeno je da bi se priključilo 62 korisnika, te bi time, ukoliko se donese Odluka o jedinstvenoj cijeni priključka na vodoopskrbnu mrežu, cijena priključka iznosila 7.806,97 kuna (PDV je uključen).

VIOP d.o.o.

Direktorica:

Vesna Zagvozda, ing.građ.