|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*Akl\*cvA\*xBj\*qkc\*uaj\*ktB\*ohs\*kkn\*pBk\*- +\*yqw\*bju\*xxx\*sqc\*xaa\*wEv\*EDt\*tBl\*zDp\*uyb\*zew\*- +\*eDs\*djA\*lyd\*lyd\*lyd\*xbo\*icD\*icg\*Dtn\*Dcb\*zfE\*- +\*ftw\*mij\*dsw\*kmD\*tuE\*xtg\*mwy\*qCC\*uBb\*rgc\*onA\*- +\*ftA\*usE\*bcz\*bdy\*xAd\*Fys\*cjn\*wec\*oDl\*blj\*uws\*- +\*xjq\*rCw\*rtc\*Adj\*bkm\*Cgz\*lxr\*sxj\*jnC\*hxz\*uzq\*- |

|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD PREGRADA** |
| **GRADONAČELNIK** |

KLASA: 361-01/23-01/21

URBROJ: 2140-5-02-25-10

Pregrada, 27.03.2025.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 52. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13., 17/13., 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 05/20, 8/21, 38/22, 40/23), Gradonačelnik Grada Pregrade podnosi Gradskom vijeću Grada Pregrade

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE**

**OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**ZA 2024. GODINU**

**Članak 1.**

**Gradsko vijeće Grada Pregrade na 17. sjednici, održanoj dana 14.12.2023. godine donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, I. Izmjene Programa na** 21. sjednici održanoj 17.06.2024. godine**, II. Izmjene Programa na** 23. sjednici održanoj 11. prosinca 2024. godine (Službeni glasnik KZŽ 66B/23, 24/24, 54/24). Gradonačelnik je 31.12.2024. temeljem zakonske mogućnosti donio odluku o preraspodjeli stavaka proračuna Grada Pregrade za 2024. godinu.

**Za provedbu ovog dijela programa planirana su sredstva u iznosu od 795.438,50** eura.

Tijekom 2024. godine, Program je izvršen kako slijedi (iznosi su u EUR):

**A. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati**

**I. IZGRADNJA I UREĐENJE PROMETNICA I PROMETNIH POVRŠINA**

1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 2024.



Plan i troškovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta smanjeni su II. Izmjenama i preraspodjelom iz razloga što svi radovi nisu završeni u 2024. godini. U 2024. godini ukupno je asfaltirano 19 dionica nerazvrstanih cesta u duljini od 3,75 km. Projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta izvršen je 100% u odnosu na plan. U 2024. nije bilo ucrtavanja nerazvrstanih cesta.

2. Rekonstrukcija mostova i odvodnih kanala (Most u Marincima)

. 

Rekonstruiran je Most u Marincima u cjelokupnom planiranom iznosu.

3. Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje uz LC 22079 u naseljima Valentinovo – Benkovo



Izrgađena je pješačka staze i oborinska odvodnja uz LC 22079 u naseljima Valentinovo – Benkovo. Projekt je izvršen u planiranom iznosu.

4. Mjere za razvoj brdovitih područja



Projekt je izvršen u planiranom iznosu. Mjerom za razvoj brdovitih područja izveli su se radovi na asfaltiranju dionice ceste P-41 u ukupnoj duljini od 300m.

**II. GEODETSKE USLUGE I USLUGE PROJEKTIRANJA VEZANE UZ IMOVINU GRADA**



Projekt je izvršen 27% u odnosu na planirai iznos iz razloga što projektiranje biciklističke staze i ulice Kolarija nije završeno u 2024. godini.

**B. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja**

1. **NABAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE**



Projekt je izvršen u planiranom iznosu.

1. **REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**



Projektom rekonstrukcije javne rasvjete postavljeno su nova 34 rasvjetna tijela u naseljima Bušin i Kostel te je mreža javne rasvjete produljena za 680m.

1. **IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA**



Projekt nije izvršen u planiranom iznosu jer nije bilo potreba za izgradnjom autobusnih stajališta.





Članak 2.

Ovo Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.,v.r.