Projektni zadatak

za ugovaranje izrađivača

Strategije zelene urbane obnove

Strategija zelene urbane obnove je je strateška podloga od značaja za jedinicu lokalne samouprave koji se u pravilu donosi za razdoblje od 5 do 10 godina. Odnosi se na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

U početnoj fazi izrade Strategije zelene urbane obnove poduzima se terenski pregled i detaljna inventarizacija prostornih i okolišnih značajki područja. Baza podataka za terenski pregled je dostupna literatura o predmetnom području, dostupne karte i digitalni modeli. Terenski pregled se obavlja prospekcijom prostora iz razine zemlje te snimanjem iz zraka.

Strategija zelene infrastrukture se izrađuje uz primjenu svih relevantnih informacija dobivenih: terenskim pregledom, suradnjom s relevantnim institucijama, stručnom literaturom, financijskim i ekonomskim izvješćima, zakonskim odredbama, smjernicama i propisima, digitalnim i analognim prostornim podatcima, anketama i ispitivanjem javnog mijenja te ostalim izvorima podataka.

Sve relevantne informacije se analitički obrađuju i interpretiraju, a izlazni rezultat je Strategija zelene urbane obnove koja sadrži sljedeća bitna poglavlja:

- UVOD

- POVEZNICA NA PROGRAME ZI I KG I NPOO

- SREDNJOROČNA VIZIJA RAZVOJA

- RAZVOJNE POTREBE I POTENCIJALI

- OSNOVNA OBILJEŽJA PODRUČJA OBUHVATA

- ANALIZA ULAZNIH PODATAKA POVEZANIH S TEMOM ZELENE URBANE OBNOVE

- MODEL KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA

- PODRUČJA POGODNA ZA URBANU PREOBRAZBU I/ILI URBANU SANACIJU

- SWOT ANALIZA

- STRATEŠKI OKVIR

- HORIZONTALNA NAČELA

- POKAZATELJI, INDIKATIVNI FINANCIJSKI PLAN I TERMINSKI PLAN PROVEDBE

- IZVORI PODATAKA I LITERATURA

Planirani sadržaj navedenih poglavlja dan je kao kratak opis svakog pojedinog poglavlja:

- UVOD

Svrha i razlozi izrade dokumenta.

Proces izrade dokumenta.

Nacionalni zakonodavni okvir i njegova poveznica s temom zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i/ili zgradama.

- POVEZNICA NA PROGRAME ZI I KG I NPOO

Navodi se na koji način Strategija zelene urbane obnove doprinosi ciljevima:

Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine (Program ZI)

Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine (Program KG)

Reforme C6.1.R5 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 - 2026 (NPOO).

- SREDNJOROČNA VIZIJA RAZVOJA

Srednjoročna vizija razvoja za razdoblje provedbe Strategije zelene urbane obnove služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja.

- RAZVOJNE POTREBE I POTENCIJALI

Opis razvojnih potreba i potencijala koji uključuju gospodarske, socijalne, okolišne i slične međupovezanosti.

- OSNOVNA OBILJEŽJA PODRUČJA OBUHVATA

Opis i kartografski prikaz područja obuhvata za koje se izrađuje Strategija zelene urbane obnove u kojem se navode glavne značajke područja, a posebice:

- Podatci o stanovništvu, administrativnim značajkama i gospodarskim djelatnostima

- Klimatska obilježja prostora

- Fizičke i ekološke značajke prostora poput geologije, hidrologije, šuma s lovstvom, bioloških značajki, krajobraza

- Kulturološke značajke prostora

- Ostale značajke

- ANALIZA ULAZNIH PODATAKA POVEZANIH S TEMOM ZELENE URBANE OBNOVE

Analiza važećih strateških i prostorno planskih dokumenata.

Povijesna analiza koja, između ostalog, obrađuje razvoj značajnih javnih zelenih površina.

Ostale analize ključne za zelenu urbanu obnovu:

- baza podataka zelenih površina,

- dostupnih pisanih izvora (analize, strategije, studije, godišnjaci, izvješća, i dr.),

- prirodnih elemenata (tlo, vode, urbane šume i dr.),

- društveno-gospodarska analiza,

- vizualno-strukturna analiza (krajobrazna studija i dr.),

- ostale analize

Dosadašnja javna ulaganja kroz gradski proračun u pojedinačne zahvate na temu zelene urbane obnove.

Analiza podataka i komentara dobivenih ispitivanjem javnog mnijenja građana i drugih ključnih dionika kao što su npr. organizacije civilnog društva, interesne skupine, akademske zajednice, dionici iz privatnog sektora i dr.

- MODEL KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA

Analiza, opis i kartografski prikaz odabranih napuštenih prostora i zgrada za koje se mogu predložiti načini unaprjeđenja po principima kružnosti.

- PODRUČJA POGODNA ZA URBANU PREOBRAZBU I/ILI URBANU SANACIJU

Analiza, opis i kartografski prikaz građevinskih područja pogodnih za urbanu preobrazbu i/ili urbanu sanaciju (prema čl. 3. st.1.točka. 40-41. Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te prijedlog unaprjeđenja. Područja pogođena potresom se mogu obuhvatiti pod područja pogodna za urbanu preobrazbu i/ili urbanu sanaciju.

- SWOT ANALIZA

Analiza snaga/slabosti/prilika/prijetnji u planiranju razvoja zelene infrastrukture i nekorištenih površina javne namjene (prema čl. 3. st.1. točka 32. Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

- STRATEŠKI OKVIR

Aktivnosti i/ili projekti koji doprinose zelenoj urbanoj obnovi.

Opisuje se provedba i tijek razvoja aktivnosti u odnosu na razvojne potrebe, kao što su npr.:

- očuvanje i unaprjeđenje zelenog karaktera i identiteta grada,

- stvaranje prostora ugodnog za život i podizanje kvalitete života,

- uspostavljanje umreženog sustava otvorenih površina, jačanje uloge povezivanja pojedinih dijelova grada, središta s periferijom te otvorenih prostora različitih tipova i funkcija međusobno,

- integriranje vodenih površina u sustav zelene infrastrukture grada,

- osiguravanje dostupnosti zelenih površina stanovništvu,

- prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike,

- stavljanje u ponovnu upotreba napuštenih javnih prostora i zgrada i sl.

- HORIZONTALNA NAČELA

Opisuje se kako će Strategija zelene urbane obnove doprinijeti promicanju pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti i osobe s invaliditetom te ima li izravnih ili neizravnih učinaka na primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije.

- POKAZATELJI, INDIKATIVNI FINANCIJSKI PLAN I TERMINSKI PLAN PROVEDBE

Određuju se ključni pokazatelje rezultata s ciljanim vrijednostima, a koji trebaju biti usklađeni s pokazateljima ishoda navedenima u Programima ZI i KG za Posebni cilj 2, a koji su definirani na nacionalnoj razini.

Opisuje se okvir za praćenje i vrednovanje uspješnosti provedbe definiranih aktivnosti, temeljem ostvarenja pokazatelja.

Izrađuje se indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu aktivnosti/projekata.

Definira se terminski plan provedbe odabranih aktivnosti/projekata, koji doprinose ostvarenju utvrđenih pokazatelja rezultata.

Označuju se ključne točke ostvarenja.

- IZVORI PODATAKA I LITERATURA

Popis izvora/literature korištenih za izradu Strategije zelene urbane obnove.